Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 25.11.2022 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| * Creato gravità ma non funzionante * Creato poteri speciali * Creato scena gameover |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| * --- In ritardo di un giorno |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| * Fare lo score del gioco |